GLX PRE-CODE TECHNICAL DESIGN PACK  |  VOLUME 1/5

Software Requirements Specification

Phạm vi, yêu cầu, actor, backlog và readiness gate

Mục đích kiểm soát Baseline để khóa phạm vi sản phẩm và acceptance trước khi tạo feature branch nghiệp vụ. Đây là tài liệu thiết kế cho sandbox/portfolio, không phải hồ sơ xin phép sàn, core banking production hoặc chứng nhận tín chỉ carbon.

## Document control

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Document ID | GLX-REQ-001 |
| Phiên bản / trạng thái | v1.0 / Baseline for implementation |
| Snapshot | 28/08/2026 |
| Phạm vi | Dossier sections 0-4 |
| Đối tượng đọc | Tác giả dự án, technical reviewer và người phỏng vấn |
| Thay đổi | Cập nhật bằng ADR hoặc pull request; không sửa âm thầm bất biến đã baseline |

## Quan hệ trong bộ hồ sơ

V1 Requirements  ->  V2 Architecture/Data  ->  V3 Ledger/API  ->  V4 Security/AI/Test  ->  V5 Cloud/DevOps/Runbook

GreenLedger Exchange (GLX)  |  v1.0  |  28/08/2026

# 0. Cách sử dụng tài liệu

- Đọc scope/NFR trước backlog; story không được mở rộng phạm vi bằng acceptance criterion ngầm.

- Dùng requirement ID trong issue, commit test và pull request để giữ traceability.

- Volume 2 và 3 là nguồn thiết kế khi requirement chạm database, balance, payment hoặc consistency.

Quy tắc baseline Nếu code khác tài liệu, pull request phải cập nhật contract/ADR cùng lúc. Nếu chưa quyết định, đánh dấu OPEN DECISION và dùng fake adapter; không che giả định bằng code ngầm.

# 0. Tóm tắt điều hành

GLX nên được xây như một vertical slice đáng tin thay vì cố mô phỏng toàn bộ thị trường carbon. Vertical được chọn là dự án rừng/afforestation demo vì có thể minh hoạ dữ liệu không gian, ảnh vệ tinh, ảnh hiện trường, human review, batch/vintage và rủi ro permanence. Sản phẩm thể hiện năng lực backend Java, frontend dữ liệu, distributed systems, security, fintech ledger, blockchain integration và applied AI trong cùng một câu chuyện nhất quán.

## 0.1 Product statement

Một câu GreenLedger Exchange giúp tổ chức mô phỏng việc đăng ký dự án carbon, thu thập và đánh giá bằng chứng, phát hành tín chỉ demo, giao dịch bằng số dư sandbox và retirement minh bạch — với audit trail xuyên suốt và AI chỉ đóng vai trò trợ lý rủi ro.

## 0.2 Giá trị CV

| Năng lực | Minh chứng trong demo | Tín hiệu với nhà tuyển dụng |
| --- | --- | --- |
| Java/backend | Spring Boot 4.1, Java 25, Modulith, JPA, transaction/outbox | Thiết kế domain và consistency có chủ đích |
| Microservices | 4 runtime, DB ownership, sync/async contract, tracing | Biết chia ranh giới và biết không chia quá nhỏ |
| Fintech | VNPAY IPN, idempotency, double-entry, reconciliation | Hiểu tiền không phải một cột balance |
| AI/geo | Sentinel-2, quality gates, risk score, uncertainty, model card | Biết biến ML thành workflow kiểm soát được |
| Blockchain | Hash anchor, wallet signature, receipt reconciliation | Dùng chain đúng bài toán provenance, không phô trương token |
| Security/ops | OIDC/RBAC, threat model, OTel, CI/CD, IaC | Có tư duy production dù ở quy mô portfolio |

## 0.3 Mục tiêu và tiêu chí thành công

| ID | Mục tiêu đo được | Ngưỡng chấp nhận MVP |
| --- | --- | --- |
| G1 | North-star journey chạy end-to-end trên staging | 100% 9 bước có trace_id và dữ liệu demo reset được |
| G2 | Bảo toàn ledger và credit inventory | 0 journal lệch; 0 serial overlap; 0 số dư âm trong test concurrency |
| G3 | Thanh toán chống callback giả/lặp | 100% fixture HMAC sai bị từ chối; duplicate IPN không tạo journal thứ hai |
| G4 | AI có tính giải thích và fallback | Mọi assessment lưu model/data version, flags, confidence; low-confidence luôn vào review |
| G5 | Demo vận hành được với chi phí thấp | P95 API đọc < 700 ms khi warm; mục tiêu 0–5 USD/tháng ở low traffic |
| G6 | Chất lượng portfolio | README, architecture, ADR, threat model, test report, seed data và video demo |

## 0.4 Những gì chủ động không làm

- Không xin giấy phép, không kết nối HNX/VSDC/ngân hàng settlement thật, không cho retail đầu tư tiền thật.

- Không tuyên bố xác minh/verification, không phát hành VCU hay tín chỉ được công nhận, không đưa ra claim carbon-neutral.

- Không custody private key/seed phrase; không triển khai mainnet hay smart contract chưa audit cho giá trị thật.

- Không xây Kubernetes, service mesh, Kafka, search cluster hoặc data lake trong MVP.

- Không huấn luyện foundation model; không dùng ML để tự quyết định số lượng tín chỉ.

## 0.5 Quyết định phạm vi

| Hạng mục | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Market | LIMIT order, price-time, partial fill, một quote currency VND-DEMO | Đủ thể hiện exchange; tránh sản phẩm phái sinh |
| Funding | Nạp demo balance qua VNPAY sandbox; trade dùng prefunded ledger | Tách payment gateway khỏi settlement từng trade |
| Credit | Một loại project credit demo, 1 unit đại diện 1 tCO2e minh hoạ | Giữ domain có chiều sâu nhưng số use case hữu hạn |
| Chain | Polygon Amoy, anchor hash/receipt | Không biến database thành bản sao blockchain |
| AI | Rule + anomaly baseline; CV ảnh hiện trường là stretch | Cho kết quả có thể kiểm thử trong 8–12 tuần |
| Cloud | Scale-to-zero managed services, không K8s | Phù hợp thời gian rảnh và ngân sách |

# 1. Bối cảnh carbon 2026 và định vị pháp lý

Tại Việt Nam, nền tảng giao dịch carbon trong nước đã được khai trương ngày 29/06/2026 trong giai đoạn thí điểm; Nghị định 29/2026/NĐ-CP xác lập mô hình tập trung với HNX vận hành giao dịch, VSDC thực hiện lưu ký/chuyển giao và ngân hàng thanh toán được chỉ định. Giai đoạn thí điểm kéo dài đến hết 2028, còn vận hành chính thức được định hướng từ 2029. Vì vậy GLX phải tự mô tả là sandbox công nghệ, không phải một sàn song song hay kênh settlement thay thế. [R01–R06]

Hệ quả kiến trúc VNPAY/e-wallet trong GLX chỉ dùng nạp số dư demo hoặc trả phí dịch vụ giả lập; không được mô tả là cơ chế thanh toán chính thức của sàn carbon Việt Nam. Blockchain receipt không thay thế registry quốc gia, lưu ký hoặc quyền sở hữu pháp lý.

## 1.1 Vòng đời nghiệp vụ tham chiếu

Hình 1 — Vòng đời end-to-end và các điểm kiểm soát của GLX

Luồng này rút gọn vòng đời thường gặp ở các chương trình tự nguyện: chọn methodology, thiết kế và tham vấn, validation độc lập, đăng ký, monitoring, verification, issuance, transfer và retirement. Verra, Gold Standard và ICVCM đều nhấn mạnh tracking, transparency, independent validation/verification, additionality, robust quantification và tránh double counting. GLX chỉ mô phỏng cấu trúc kiểm soát, không mạo nhận đáp ứng các chương trình đó. [R07–R11]

## 1.2 Mapping khái niệm

| Khái niệm thật | Biểu diễn trong GLX | Giới hạn / disclaimer |
| --- | --- | --- |
| Project Design / Monitoring | CarbonProject, Boundary, MonitoringPeriod, EvidenceAsset | Dữ liệu tổng hợp; methodology-like, không phải hồ sơ đăng ký thật |
| Validation / Verification | ReviewCase, Finding, ReviewerDecision | Reviewer demo; không phải VVB độc lập |
| Issuance / Registry | CreditBatch, vintage, serial range GLX-DEMO | Không có legal title; PostgreSQL là registry sandbox |
| Trading / Settlement | Order, Trade, cash/asset journal | VND-DEMO, không custody hoặc chuyển tiền thật |
| Retirement | Terminal status + demo certificate + hash anchor | Không hỗ trợ claim trung hoà carbon |
| Article 6 / corresponding adjustment | Metadata optional: authorization, host country, CA status | Chỉ schema học thuật; không thực hiện chuyển giao quốc tế |

## 1.3 Các disclaimer bắt buộc trên UI/README

- Educational portfolio sandbox; không liên kết hoặc được chứng thực bởi HNX, VNX, VSDC, cơ quan nhà nước, Verra hay Gold Standard.

- Asset, price, balance, organization và certificate đều là dữ liệu tổng hợp/test, không có giá trị pháp lý hay đầu tư.

- AI chỉ pre-screen chất lượng/rủi ro bằng chứng; không validate, verify, certify hoặc issue tín chỉ thật.

- Blockchain chỉ neo hash và receipt; không phải registry chính thức hoặc bằng chứng quyền sở hữu pháp lý.

- VNPAY/e-wallet chạy sandbox; không phải cơ chế settlement được cấp phép cho giao dịch carbon.

- Certificate demo không cấu thành carbon-neutral, net-zero hoặc regulatory claim.

- Không hỗ trợ retail investment, custody, rút tiền thật, international transfer hoặc corresponding adjustment.

- Không tái sử dụng serial thật; mọi định danh phát hành phải có prefix GLX-DEMO.

## 1.4 Quyền riêng tư

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026. Portfolio nên áp dụng privacy-by-design: tối thiểu hoá PII, tách thông tin tổ chức/người dùng khỏi evidence công khai, consent rõ ràng, retention hữu hạn, export/delete workflow và không ghi PII lên blockchain. [R12]

# 2. Personas, jobs-to-be-done và hành trình

| Persona | Mục tiêu | Pain point | Quyền chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ dự án | Tạo dự án, cung cấp bằng chứng, theo dõi findings | Hồ sơ rời rạc, khó biết thiếu gì | PROJECT_CREATE, EVIDENCE_UPLOAD, SUBMIT |
| Reviewer | Đánh giá nhất quán và để lại dấu vết | AI khó giải thích, evidence lỗi/giả | REVIEW_READ, FINDING_WRITE, DECIDE |
| Market operator | Phát hành batch demo và giám sát thị trường | Double issuance, thao túng, lỗi reconciliation | ISSUE, HALT, RECONCILE, ADMIN_READ |
| Buyer / ESG | Mua và retirement theo beneficiary/purpose | Không rõ provenance và terminal status | ORDER_CREATE, FUND, RETIRE |
| Auditor | Theo dõi từ evidence đến journal/chain receipt | Log phân tán, thiếu correlation | AUDIT_READ, EXPORT |
| AI operator | Quản lý model/version/metrics và drift | Silent failure, data shift | MODEL_READ, ASSESSMENT_RERUN, METRICS_READ |

## 2.1 Jobs-to-be-done

- Khi chuẩn bị project submission, tôi muốn biết checklist và chất lượng evidence để giảm vòng hỏi lại.

- Khi review một monitoring period, tôi muốn thấy bản đồ, chỉ số, flags, uncertainty và bằng chứng gốc để tự ra quyết định.

- Khi niêm yết tín chỉ demo, tôi muốn hệ thống chặn serial trùng, lượng vượt available và race condition.

- Khi callback thanh toán đến nhiều lần, tôi muốn chỉ ghi nhận đúng một lần và có đường reconciliation rõ ràng.

- Khi retirement, tôi muốn tín chỉ bị khoá vĩnh viễn, certificate truy ngược được và không chứa dữ liệu nhạy cảm on-chain.

## 2.2 Hành trình north-star

| Bước | Actor | UI / hành động | Dữ liệu / kiểm soát | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project owner | Create project + polygon | Ownership, CRS, polygon validity | DRAFT |
| 2 | Project owner | Upload evidence | Presigned URL, MIME, size, SHA-256, AV | Evidence READY |
| 3 | System | Run assessment | Cloud mask, features, model/data version | Risk/quality score |
| 4 | Reviewer | Review workbench | Findings, AI rationale, override reason | APPROVED/REJECTED |
| 5 | Operator | Issue GLX-DEMO batch | Serial uniqueness, quantity reconciliation | ISSUED |
| 6 | Buyer/Seller | Place LIMIT orders | Balance reserve, price-time, idempotency | TRADE |
| 7 | Buyer | Top-up via VNPAY sandbox | HMAC, IPN, amount/ref/state, query | Cash available |
| 8 | System | Atomic DvP settlement | Double-entry cash + asset ledger | SETTLED |
| 9 | Buyer | Retire + sign intent | Terminal lock, beneficiary, hash anchor | Certificate demo |

# 3. Phạm vi và yêu cầu

## 3.1 MoSCoW

| Mức | Bao gồm |
| --- | --- |
| MUST — MVP | OIDC/RBAC; organization + project; polygon/evidence; AI pre-screen; human review; demo issuance; catalog/order/match; double-entry; VNPAY sandbox IPN; retirement; audit; Compose; staging; OTel |
| SHOULD | Wallet link bằng SIWE; Polygon Amoy anchor; PostGIS overlap; reconciliation dashboard; refund sandbox; model card; rate limits; export CSV/PDF demo |
| COULD | Ảnh hiện trường classifier; EIP-712 retirement intent; multiple payment adapter mocks; RabbitMQ profile; contract ERC-1155 demo; public explorer page |
| WON'T — 12 tuần | Mainnet, real money/custody, HNX/VSDC integration, KYC vendor, mobile app, derivatives, auction market, Kubernetes, Kafka, full remote-sensing biomass estimation |

## 3.2 Yêu cầu chức năng cấp cao

| ID | Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Identity | OIDC login; RBAC theo organization; maker/checker cho issue/retire/admin |
| FR-02 | Project | Tạo/sửa/submission dự án và version hoá boundary/methodology |
| FR-03 | Evidence | Upload trực tiếp object storage; checksum; metadata; chain-of-custody |
| FR-04 | AI | Tạo assessment bất đồng bộ, có score/flags/confidence/model version |
| FR-05 | Review | Checklist, finding, request-more, approve/reject, immutable decision log |
| FR-06 | Issuance | Phát hành batch demo với serial không trùng và quantity bất biến |
| FR-07 | Market | LIMIT order, cancel, price-time matching, partial fill, market depth đơn giản |
| FR-08 | Ledger | Cash/credit accounts, reserve, journal cân bằng, reconciliation |
| FR-09 | Payment | VNPAY create/IPN/query/refund sandbox; provider port; idempotency |
| FR-10 | Wallet | Link address bằng SIWE nonce dùng một lần; không thay OIDC identity |
| FR-11 | Retirement | Reserve → retire terminal; beneficiary/purpose; certificate demo |
| FR-12 | Blockchain | Anchor hash issuance/retirement; confirm/reorg/retry/reconcile |
| FR-13 | Audit | Append-only domain/audit events; correlation id; export read-only |
| FR-14 | Admin | Halt instrument, manual review queue, replay safe event, feature flags |

## 3.3 Yêu cầu phi chức năng

| ID | Quality | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Integrity | Không số dư âm; journal cân; serial unique; terminal state không đảo |
| NFR-02 | Availability | Staging SLO 99.0% theo tháng, loại trừ scale-to-zero cold start được công bố |
| NFR-03 | Latency | Warm P95 read <700 ms; command <1.5 s không gồm AI/payment/chain; async job có progress |
| NFR-04 | Security | ASVS 5.0 level 2 mục phù hợp; OWASP API Top 10; MFA cho operator |
| NFR-05 | Privacy | PII tối thiểu, encryption in transit/at rest, retention, export/delete, không PII on-chain |
| NFR-06 | Auditability | Mọi privileged command có actor/reason/correlation/timestamp/before-after hash |
| NFR-07 | Resilience | Timeout; retry có jitter chỉ cho idempotent; circuit breaker; DLQ; reconciliation |
| NFR-08 | Portability | Local Compose; cloud adapter qua ports; migration tự động; seed data deterministic |
| NFR-09 | Accessibility | Keyboard, focus visible, semantic labels, contrast, status không chỉ bằng màu |
| NFR-10 | Cost | Low-traffic target 0–5 USD/tháng; budget alert 10 USD; max-instances 1–2 |

## 3.4 Release acceptance

- Seed script tạo được 3 organization, 2 project, 3 batch, 20 order và lịch sử retirement mà không phụ thuộc dữ liệu thật.

- Playwright chạy north-star flow; Testcontainers chạy invariant/concurrency/payment fixtures; Foundry chạy unit/fuzz nếu có contract.

- Dashboard hiển thị error rate, latency, outbox lag, payment duplicate, ledger imbalance, AI queue và chain confirmation.

- Threat model, ADR, API spec, model card, runbook rollback/reconciliation và 1 video demo ngắn đã cập nhật.

# 4. Backlog và user stories

Backlog dùng story point tương đối (3 = nhỏ, 5 = vừa, 8 = cần chia kỹ). P0 tạo north-star flow; P1 làm hệ thống đáng tin và đáng trình bày; P2 chỉ làm khi còn buffer. Không lấy tổng point làm cam kết giờ tuyệt đối.

| ID | Epic | User story | Pri | SP | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Identity | Là user, tôi đăng nhập OIDC và chỉ thấy dữ liệu organization của mình. | P0 | 3 | W2 |
| US-002 | Identity | Là operator, tôi yêu cầu MFA và quyền maker/checker cho thao tác nhạy cảm. | P1 | 5 | W9 |
| US-003 | Project | Là owner, tôi tạo project, polygon, methodology-like và monitoring period. | P0 | 5 | W3 |
| US-004 | Project | Là owner, tôi submit snapshot bất biến và nhận checklist thiếu dữ liệu. | P0 | 3 | W3 |
| US-005 | Evidence | Là owner, tôi upload evidence bằng presigned URL và thấy checksum/status scan. | P0 | 5 | W3 |
| US-006 | Evidence | Là reviewer, tôi xem chain-of-custody, metadata, bản đồ và version evidence. | P1 | 5 | W4 |
| US-007 | AI | Là reviewer, tôi chạy assessment và xem quality/risk/confidence/flags. | P0 | 8 | W5 |
| US-008 | AI | Là AI operator, tôi xem model/data version, metrics và rerun có kiểm soát. | P1 | 5 | W10 |
| US-009 | Review | Là reviewer, tôi tạo finding và yêu cầu owner bổ sung evidence. | P0 | 5 | W4 |
| US-010 | Review | Là reviewer, tôi approve/reject với reason; AI không tự approve. | P0 | 3 | W4 |
| US-011 | Issuance | Là operator, tôi issue batch GLX-DEMO sau approval và kiểm tra serial unique. | P0 | 5 | W5 |
| US-012 | Issuance | Là auditor, tôi reconcile issued = available + reserved + terminal. | P1 | 5 | W9 |
| US-013 | Market | Là seller, tôi đặt LIMIT sell không vượt credit available. | P0 | 5 | W6 |
| US-014 | Market | Là buyer, tôi đặt LIMIT buy không vượt cash available. | P0 | 5 | W6 |
| US-015 | Market | Là trader, lệnh được match price-time và hỗ trợ partial fill. | P0 | 8 | W7 |
| US-016 | Market | Là trader, tôi cancel phần còn lại và nhận lại reservation đúng một lần. | P0 | 3 | W7 |
| US-017 | Market | Là viewer, tôi xem catalog, market depth, recent trades và provenance. | P1 | 5 | W7 |
| US-018 | Payment | Là buyer, tôi tạo VNPAY sandbox top-up idempotently. | P0 | 5 | W7 |
| US-019 | Payment | Là platform, tôi chỉ ghi có sau IPN hợp lệ và chống duplicate callback. | P0 | 8 | W8 |
| US-020 | Payment | Là operator, tôi query/reconcile mismatch và đưa duplicate success vào review. | P1 | 5 | W9 |
| US-021 | Ledger | Là auditor, tôi truy từ trade/payment đến journal cân bằng. | P0 | 5 | W8 |
| US-022 | Ledger | Là platform, tôi settle cash và credit DvP atomically trong một transaction. | P0 | 8 | W8 |
| US-023 | Wallet | Là user, tôi link MetaMask/WalletConnect bằng SIWE nonce một lần. | P1 | 5 | W8 |
| US-024 | Blockchain | Là auditor, tôi mở Polygon Amoy receipt từ issuance/retirement. | P1 | 5 | W9 |
| US-025 | Blockchain | Là operator, tôi reconcile pending/failed/reorg chain transaction. | P2 | 5 | W11 |
| US-026 | Retirement | Là owner credit, tôi retire quantity available và trạng thái trở thành terminal. | P0 | 5 | W8 |
| US-027 | Retirement | Là buyer, tôi nhận certificate demo có beneficiary/purpose/provenance. | P1 | 3 | W9 |
| US-028 | Admin | Là operator, tôi halt instrument và ghi reason/audit trail. | P1 | 3 | W10 |
| US-029 | Audit | Là auditor, tôi tìm theo correlation/idempotency/journal/tx hash. | P1 | 5 | W10 |
| US-030 | Ops | Là maintainer, tôi xem OTel dashboard và cảnh báo outbox/payment/ledger. | P1 | 5 | W10 |
| US-031 | Security | Là maintainer, upload bị giới hạn MIME/size, scan và chống SSRF/file bomb. | P0 | 5 | W9 |
| US-032 | Portfolio | Là reviewer CV, tôi chạy một lệnh để seed + launch demo và đọc ADR/runbook. | P0 | 5 | W12 |

## 4.1 Acceptance criteria chi tiết — critical stories

### US-005 — Evidence upload an toàn

- Given user có quyền trên project DRAFT, when yêu cầu upload, then API cấp presigned URL TTL ngắn với content-type/size policy.

- Given object upload xong, when callback/complete command đến, then hệ thống tự tính SHA-256, kiểm tra MIME thực, scan và lưu provenance metadata.

- Given checksum đã tồn tại trong cùng project/period, when complete, then đánh dấu DUPLICATE_REVIEW thay vì tạo evidence hợp lệ thứ hai.

- Given file lỗi/scan fail/quá dung lượng, then object bị quarantine và không đi vào AI pipeline.

### US-007 — AI pre-screen có bất định

- Given evidence READY và polygon hợp lệ, when assessment được enqueue, then request có immutable input_manifest_hash.

- When inference hoàn tất, then result lưu model_version, data_version, feature summary, score, confidence, OOD/quality flags và latency.

- Given cloud coverage cao, confidence dưới threshold hoặc dữ liệu xung đột, then trạng thái NEEDS_HUMAN_REVIEW và không phát event Approved.

- When reviewer override gợi ý AI, then reason bắt buộc và được đo thành override metric.

### US-011 — Demo issuance

- Given ReviewCase APPROVED và maker/checker khác nhau, when issue, then batch có prefix GLX-DEMO, vintage, quantity integer và serial range unique.

- Given cùng idempotency key được gửi lại, then trả cùng issuance, không tạo batch/journal/event thứ hai.

- Given serial overlap, quantity <= 0 hoặc project chưa approved, then transaction rollback và trả Problem Details.

- When commit thành công, then outbox chứa CreditBatchIssued trong cùng transaction.

### US-015 — Price-time matching

- Given các lệnh đối ứng, when buy price >= sell price, then ưu tiên giá tốt nhất rồi created_at/order_id sớm hơn.

- Given partial quantity, then cập nhật remaining và reservation chính xác; FILLED chỉ khi remaining = 0.

- Given hai matcher đồng thời, then locking/unique constraint bảo đảm một quantity không bị fill hai lần.

- Then mọi TradeCreated liên kết buy/sell order, price, quantity và correlation id.

### US-019 — VNPAY IPN

- Given IPN, then chỉ nhận allow-listed vnp_* fields, canonical sort/encode, HMAC-SHA512 và constant-time compare.

- Then kiểm tra tmnCode, merchantRef, amount, current state; chỉ success khi response code và transaction status đều 00.

- Given duplicate hợp lệ, then response idempotent và không ghi journal lần hai.

- Given success khác provider transaction/amount, then MANUAL_REVIEW, không tự ghi có.

### US-022 — Atomic DvP

- Given buy cash và sell credit đã reserved, when settle, then một DB transaction ghi trade SETTLED và hai journal cân bằng.

- Then cash chuyển buyer-reserved → seller-available và credit seller-reserved → buyer-available.

- Given bất kỳ invariant fail, then rollback toàn bộ, trade FAILED_SETTLEMENT và tạo alert/reconciliation item.

- Given retry cùng settlement id, then no-op hoặc trả bản ghi hiện hữu.

### US-023 — Wallet link

- Given user OIDC đã login, when yêu cầu nonce, then nonce random TTL ngắn ràng domain/URI/chain/address/session.

- When signature SIWE hợp lệ và nonce chưa dùng, then link address; nonce được consume atomically.

- Given replay/wrong domain/wrong chain/expired nonce, then reject và audit security event.

- Then hệ thống không bao giờ yêu cầu hoặc lưu seed phrase/private key.

### US-026 — Retirement terminal

- Given owner có credit available, when retire, then reserve quantity trước và maker/checker áp dụng nếu vượt threshold demo.

- When commit, then quantity chuyển sang RETIRED terminal, certificate demo có beneficiary/purpose và audit record.

- Given concurrent retirement/market sell, then chỉ một command lấy được reservation; command còn lại fail conflict.

- Then blockchain anchor chạy async; chain fail không đảo retirement, mà tạo trạng thái ANCHOR_PENDING để reconcile.

## 4.2 Definition of Ready / Definition of Done

| DoR — trước khi code | DoD — trước khi đóng story |
| --- | --- |
| Actor/value/boundary rõ; acceptance testable; data owner xác định; security/privacy impact; dependency và mock | Code/review self-check; unit + integration; OpenAPI/event schema; migration; metrics/logs; negative path; docs/ADR nếu đổi quyết định |
| UI state empty/loading/error; idempotency/permission; rollback path | No secret/PII logs; test data deterministic; accessibility smoke; staging smoke; screenshot/demo note |

## 4.3 Requirements readiness gate

| Gate | Bằng chứng phải có | Đạt khi |
| --- | --- | --- |
| Scope | Must/Should/Could và out-of-scope | Không còn feature production bị ngầm hiểu là MVP |
| Traceability | FR/NFR -> UC -> story -> test | Critical path UC-03..07 và UC-09..13 có test owner |
| Domain | Glossary, states, invariants | Thuật ngữ quantity, balance, hold, retirement không mâu thuẫn |
| Dependency | IdP, VNPAY, satellite, RPC | Mỗi dependency có port, fake adapter và timeout/retry policy |
| Acceptance | Happy path + failure paths | Demo được IPN trùng, race sell/retire và RPC down |

## 4.4 Definition of Ready cho story

- Có actor, quyền, precondition, state transition, business invariant và API/event contract; nếu chỉ là UI/local workflow phải ghi rõ.

- Có migration/data impact, rollback/forward-fix và acceptance test; story tài chính phải có idempotency cùng concurrency scenario.

- Có observability signal và hành vi khi dependency timeout/duplicate/unavailable.

## 4.5 Pre-code handoff checklist

| Artifact | Owner | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Requirement baseline | Product/Developer | FR/NFR, UC và story critical path được gắn ID, không còn blocker mở |
| Contract skeleton | Developer | OpenAPI/AsyncAPI lint xanh; error, idempotency và auth semantics đã chốt |
| Architecture baseline | Developer | ADR-001..009 accepted; module/data ownership không mâu thuẫn |
| Test seed | Developer/QA | Fixture cho duplicate IPN, race sell/retire, low-confidence AI và RPC down |